BASILISK

Software House

Plano de Contingência e Continuidade

Versão 1.0 — Março 2026

Documento Confidencial

# 1. Plano de Contingência — Visão Geral

Como fundador solo, se você ficar impossibilitado de trabalhar, tudo para. Este documento define como garantir a continuidade dos projetos e do negócio em cenários adversos.

# 2. Cenários de Risco

| Cenário | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Doença / afastamento curto (1–5 dias) | Média | Baixo-Médio | Buffer no cronograma, comunicação proativa com clientes |
| Afastamento longo (1–4 semanas) | Baixa | Alto | Rede de devs de confiança para assumir tarefas críticas |
| Perda de equipamento | Baixa | Médio | Cloud-first, backups, código no GitHub, setup automatizado |
| Perda de dados | Muito baixa | Crítico | Backups 3-2-1 (3 cópias, 2 mídias, 1 offsite) |
| Cliente não paga | Média | Médio | Sinal antecipado, contrato, reserva de emergência |
| Falha em produção (sistema do cliente cai) | Média | Alto | Monitoramento, rollback automático, runbook de incidentes |
| Perda de acesso a ferramenta crítica | Baixa | Médio | Senhas no 1Password, 2FA com backup codes |

# 3. Documentação de Emergência

Mantenha um “Documento de Emergência” atualizado e acessível a uma pessoa de confiança:

- Lista de todos os clientes ativos com contato e status do projeto.

- Acesso ao gerenciador de senhas (1Password / Bitwarden) — master password em local seguro.

- Lista de credenciais críticas: GitHub, provedores de cloud, DNS, banco.

- Contato de 2–3 devs de confiança que podem assumir emergências.

- Instruções básicas: como acessar os repos, como fazer deploy, como contactar clientes.

- Dados do contador e informações financeiras básicas.

# 4. Rede de Backup Profissional

Construa e mantenha relação com 2–3 desenvolvedores de confiança que poderiam assumir trabalho em emergência:

- Devs com stack compatível (React, Node, PostgreSQL).

- Que conheçam seus padrões (compartilhar o doc de arquitetura com eles).

- Com contrato pré-definido para trabalho emergencial (valor/hora, NDA).

- Fazer um “simulacro”: dar acesso a um repo e pedir para rodar o setup — validar que funciona.

# 5. Continuidade de Sistemas em Produção

## 5.1 Runbook de Incidentes

Para cada sistema em produção, documentar:

- Como verificar se está funcionando (URLs de health check).

- Como reiniciar o serviço (Railway/Vercel: redeploy).

- Como fazer rollback para a versão anterior.

- Como acessar logs de erro (Sentry, painel do provedor).

- Como restaurar backup do banco.

- Quem contactar se o problema for do provedor.

# 6. Backup Financeiro

- Reserva de emergência: mínimo 3 meses de custo operacional.

- Seguro saúde e seguro de vida (se aplicável como PJ).

- Contas a receber: manter pelo menos 1 pagamento adiantado de clientes ativos.