BASILISK

Software House

Documentação de Processos e Fluxos Operacionais

Versão 1.0 — Março 2026

Documento Confidencial

# 1. Visão Geral da Basilisk

## 1.1 Sobre a Empresa

A Basilisk é uma software house focada em entregar soluções de tecnologia de alta qualidade para empresas e empreendedores. Atuando nas frentes de desenvolvimento web/mobile, sistemas sob demanda (ERP e soluções corporativas) e produtos próprios no modelo SaaS, a empresa busca se posicionar como parceira estratégica de seus clientes, transformando necessidades de negócio em software funcional e escalável.

## 1.2 Missão, Visão e Valores

Missão: Transformar ideias e desafios de negócio em soluções de software inteligentes, entregando valor real com agilidade e excelência técnica.

Visão: Ser reconhecida como uma software house de referência pela qualidade de entrega, inovação em processos e construção de produtos que geram impacto.

Valores: Transparência, qualidade sobre quantidade, compromisso com prazos, melhoria contínua e foco no resultado do cliente.

## 1.3 Áreas de Atuação

| Área | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento Web/Mobile | Aplicações sob medida para web e dispositivos móveis | Apps, plataformas, landing pages, PWAs |
| Sistemas Sob Demanda / ERP | Sistemas corporativos customizados para gestão e operação | ERPs, CRMs, dashboards, automações |
| Produtos Próprios (SaaS) | Produtos escaláveis com modelo de assinatura recorrente | Ferramentas internas que se tornam produto |

## 1.4 Modelo Operacional Atual

A Basilisk opera atualmente com estrutura de fundador solo, o que exige processos bem definidos para garantir qualidade e escalabilidade. O modelo de operação segue três princípios fundamentais:

- Processos documentáveis e replicáveis — tudo que funciona deve ser registrado para escalar depois.

- Automação antes de contratação — priorizar ferramentas e automações para maximizar output individual.

- Qualidade não negociável — a reputação é construída entrega por entrega.

# 2. Fluxo Comercial (Lead → Contrato)

Este fluxo descreve todo o caminho desde o primeiro contato com um potencial cliente até a assinatura do contrato e início do projeto.

## 2.1 Etapas do Funil Comercial

| Etapa | Ação Principal | Entregável | Prazo Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Captação | Lead chega via indicação, portfólio, rede social ou prospecção ativa | Registro do lead no CRM/planilha | Mesmo dia |
| 2. Qualificação | Entender se o lead tem fit: orçamento, prazo, complexidade | Briefing inicial preenchido | 48 horas |
| 3. Discovery Call | Reunião de 30–60min para entender o problema e contexto | Ata da reunião + escopo preliminar | Até 3 dias úteis |
| 4. Proposta | Elaborar proposta técnica + comercial com escopo, prazo e valor | Documento de proposta (PDF) | Até 5 dias úteis |
| 5. Negociação | Ajustes de escopo, prazo ou valor conforme feedback do cliente | Proposta revisada (se aplicável) | Até 5 dias úteis |
| 6. Fechamento | Assinatura do contrato e recebimento do sinal | Contrato assinado + NF do sinal | Até 3 dias úteis |

## 2.2 Critérios de Qualificação de Lead

Antes de investir tempo em uma proposta, todo lead deve ser avaliado nos seguintes critérios:

- Orçamento: O cliente tem verba compatível com a complexidade do projeto?

- Prazo: A expectativa de prazo é realista para o escopo?

- Clareza: O cliente sabe o que quer ou precisa de discovery extenso?

- Fit técnico: O projeto está dentro das competências da Basilisk?

- Potencial de longo prazo: Existe possibilidade de manutenção ou novos projetos?

## 2.3 Modelo de Precificação

A Basilisk trabalha com três modelos de precificação, escolhidos conforme o tipo de projeto:

| Modelo | Quando Usar | Vantagem |
| --- | --- | --- |
| Preço Fechado | Escopo claro e bem definido, projetos menores | Previsibilidade para o cliente |
| Hora Técnica | Escopo variável, projetos de manutenção, consultoria | Flexibilidade e transparência |
| Retainer Mensal | Clientes recorrentes, evolução contínua de produto | Receita previsível e relacionamento de longo prazo |

## 2.4 Template de Proposta Comercial

Toda proposta deve conter os seguintes itens:

- Resumo executivo — o problema e a solução proposta em linguagem de negócio.

- Escopo detalhado — funcionalidades, entregas e o que está fora do escopo.

- Cronograma — fases, marcos e prazos estimados.

- Investimento — valor, modelo de precificação e condições de pagamento.

- Tecnologias — stack proposta e justificativa.

- Termos — validade da proposta, política de alterações, garantias.

# 3. Fluxo de Desenvolvimento (Discovery → Entrega)

Este é o coração operacional da Basilisk. Define como um projeto sai do papel e vira software funcionando.

## 3.1 Fases do Desenvolvimento

| Fase | Objetivo | Duração Típica | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery | Entender profundamente o problema, mapear requisitos e definir MVP | 1–2 semanas | Documento de requisitos + wireframes |
| 2. Planejamento | Definir arquitetura, stack, backlog e cronograma detalhado | 2–3 dias | Backlog priorizado + arquitetura |
| 3. Setup | Configurar repositório, CI/CD, ambiente de dev e staging | 1–2 dias | Ambientes configurados e rodando |
| 4. Desenvolvimento | Sprints de construção com entregas incrementais | Variável | Builds funcionais a cada sprint |
| 5. Testes e QA | Validação funcional, testes de usabilidade e correções | 3–5 dias | Relatório de testes + correções |
| 6. Entrega e Deploy | Deploy em produção, documentação e handoff | 1–2 dias | Sistema em produção + documentação |
| 7. Pós-entrega | Período de garantia, suporte e ajustes finais | 15–30 dias | Correções de bugs + suporte |

## 3.2 Discovery — Detalhamento

A fase de discovery é crítica e determina o sucesso do projeto. Ela inclui:

- Entrevista aprofundada com stakeholders para mapear dores e expectativas.

- Análise de processos atuais do cliente (se existirem).

- Definição de personas e jornadas de usuário.

- Criação de wireframes de baixa fidelidade das telas principais.

- Documento de requisitos funcionais e não-funcionais.

- Definição do MVP (Minimum Viable Product) com critérios de aceite.

## 3.3 Metodologia de Desenvolvimento

A Basilisk utiliza uma abordagem ágil adaptada para operação solo/pequenos times:

- Sprints de 1 semana com entrega de valor a cada ciclo.

- Daily log pessoal (substituindo daily meetings) para registrar progresso e bloqueios.

- Review com o cliente ao final de cada sprint via chamada ou vídeo assíncrono.

- Retrospectiva pessoal quinzenal para melhoria contínua de processo.

- Kanban board (Trello, Linear ou Notion) como fonte única de verdade do backlog.

## 3.4 Padrões de Qualidade

Todo código produzido pela Basilisk deve seguir os seguintes padrões mínimos:

- Versionamento com Git — commits semânticos, branches por feature, code review (self-review documentado quando solo).

- Testes — cobertura mínima de testes unitários nas regras de negócio críticas.

- CI/CD — pipeline automatizado de lint, testes e deploy.

- Documentação técnica — README atualizado, ADRs para decisões arquiteturais.

- Code standards — ESLint/Prettier (JS/TS) ou equivalente da stack utilizada.

# 4. Estrutura Organizacional e Papéis

Mesmo como fundador solo, é fundamental documentar os papéis que você assume e preparar a estrutura para escalar quando necessário.

## 4.1 Papéis Atuais (Fundador Solo)

Como fundador solo, você acumula múltiplos papéis. Documentá-los ajuda a entender onde seu tempo vai e o que delegar primeiro ao crescer:

| Papel | Responsabilidades | % Tempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| CEO / Estratégia | Visão do negócio, posicionamento, decisões estratégicas, pricing | 10% |
| Comercial / Vendas | Prospecção, qualificação, propostas, negociação, fechamento | 20% |
| Tech Lead | Arquitetura, decisões técnicas, code review, padrões | 10% |
| Desenvolvedor | Codificação, testes, deploy, manutenção | 40% |
| Product Manager | Discovery, backlog, priorização, comunicação com cliente | 10% |
| Operações / Admin | Financeiro, contratos, NFs, ferramentas, processos | 10% |

## 4.2 Ordem de Prioridade para Contratação

Quando a Basilisk crescer, a ordem sugerida de contratação segue a lógica de liberar o fundador para atividades de maior impacto:

- Desenvolvedor Jr/Pleno — libera tempo de codificação para focar em vendas e estratégia.

- Assistente Administrativo/Financeiro — elimina o tempo gasto com burocracia.

- Designer UI/UX — eleva a qualidade visual e de experiência dos projetos.

- Segundo desenvolvedor — permite rodar projetos em paralelo.

- Comercial/SDR — escala a captação de clientes de forma consistente.

## 4.3 Estrutura Futura (5–10 pessoas)

A estrutura organizacional projetada para quando a equipe crescer:

| Área | Papéis | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Gestão | Fundador/CEO | Estratégia, vendas enterprise, cultura |
| Comercial | SDR + Closer | Captação e fechamento de novos clientes |
| Produto | PM + Designer | Discovery, UX, priorização de backlog |
| Engenharia | Tech Lead + Devs | Arquitetura, desenvolvimento e QA |
| Operações | Admin/Financeiro | NFs, contratos, contas a pagar/receber |

# 5. Onboarding de Clientes e Projetos

O onboarding é o processo que acontece entre a assinatura do contrato e o início efetivo do desenvolvimento. Um bom onboarding garante alinhamento e evita retrabalho.

## 5.1 Checklist de Onboarding do Cliente

| # | Item | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato assinado e sinal recebido | Fundador | [ ] |
| 2 | Kick-off meeting agendada | Fundador | [ ] |
| 3 | Acesso ao canal de comunicação definido (Slack, WhatsApp Business, etc.) | Fundador | [ ] |
| 4 | Credenciais e acessos do cliente recebidos (se aplicável) | Cliente | [ ] |
| 5 | Documento de discovery iniciado | Fundador | [ ] |
| 6 | Board do projeto criado (Trello/Linear/Notion) | Fundador | [ ] |
| 7 | Repositório criado e CI/CD configurado | Fundador | [ ] |
| 8 | Cronograma de sprints e reviews compartilhado | Fundador | [ ] |
| 9 | Primeira sprint planejada e backlog priorizado | Fundador | [ ] |

## 5.2 Kick-off Meeting — Agenda Padrão

A reunião de kick-off marca o início oficial do projeto. Duração sugerida: 60 minutos.

- Apresentações e alinhamento de expectativas (10 min).

- Revisão do escopo contratado e cronograma (15 min).

- Definição de canais de comunicação e frequência de updates (5 min).

- Levantamento de acessos, credenciais e materiais necessários (10 min).

- Início do discovery / detalhamento de requisitos (15 min).

- Próximos passos e agendamento da primeira review (5 min).

## 5.3 Comunicação com o Cliente

Definições padrão para comunicação durante projetos:

| Tipo | Canal | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Updates de progresso | E-mail ou Notion compartilhado | A cada sprint (semanal) |
| Dúvidas rápidas | WhatsApp Business ou Slack | Conforme necessidade |
| Reviews / Demos | Google Meet ou Loom (assíncrono) | A cada sprint |
| Decisões importantes | E-mail (com registro formal) | Conforme necessidade |
| Emergências | Telefone direto | Apenas urgências |

## 5.4 Onboarding de Projeto Interno (SaaS)

Para produtos próprios da Basilisk, o onboarding segue um fluxo diferente, focado em validação:

- Documentar a hipótese do produto: qual problema resolve e para quem.

- Pesquisa de mercado rápida: concorrentes, tamanho do mercado, diferencial.

- Definir MVP com no máximo 3 funcionalidades core.

- Estimar investimento de tempo e definir deadline do MVP.

- Criar landing page para validação antes de desenvolver.

- Métricas de sucesso: definir KPIs para validar ou pivotar.

# 6. Stack de Ferramentas Recomendada

Ferramentas sugeridas para operar a Basilisk de forma eficiente como fundador solo:

| Categoria | Ferramenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| CRM / Vendas | Notion ou Pipedrive (free) | Gestão de leads e pipeline comercial |
| Gestão de Projetos | Linear, Trello ou Notion | Kanban, backlog, sprints |
| Comunicação | WhatsApp Business + Slack | Clientes e organização interna |
| Repositório | GitHub | Versionamento e CI/CD |
| Deploy | Vercel, Railway ou AWS | Hospedagem e infraestrutura |
| Documentação | Notion ou Confluence | Docs internos, atas, processos |
| Financeiro | Conta Azul ou Planilha | NFs, fluxo de caixa, controle financeiro |
| Design | Figma | Wireframes, protótipos, UI |
| Contratos | Autentique ou ClickSign | Assinatura digital de contratos |
| Monitoramento | Sentry + UptimeRobot | Erros e uptime em produção |

# 7. Próximos Passos

Com a documentação base definida, estas são as ações prioritárias para colocar a Basilisk em operação:

## Curto Prazo (Primeiras 2 semanas)

- Configurar as ferramentas essenciais: CRM, board de projetos e repositório.

- Criar templates reutilizáveis: proposta comercial, contrato, documento de discovery.

- Definir portfólio inicial e presença online (site/LinkedIn).

- Prospectar os primeiros 5–10 leads.

## Médio Prazo (1–3 meses)

- Fechar e entregar os primeiros 2–3 projetos para construir portfólio e depoimentos.

- Refinar processos com base na experiência real dos primeiros projetos.

- Iniciar validação do primeiro produto SaaS próprio.

- Criar conteúdo técnico para atração orgânica de leads.

## Longo Prazo (3–12 meses)

- Avaliar primeira contratação conforme demanda.

- Lançar MVP do produto SaaS e medir tração.

- Expandir serviços para clientes recorrentes (retainer).

- Sistematizar onboarding de novos colaboradores.