BASILISK

Digital Innovation & Tech Excellence

Software House

Onboarding — Clientes, Projetos e Colaboradores

Versão 1.0 — Março 2026

Documento Confidencial

# Onboarding — Visão Geral

Processos de onboarding da Basilisk: clientes, projetos internos e futuros colaboradores.

# 1. Onboarding de Clientes

## Checklist

| # | Item | Resp. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrato assinado digitalmente | Fundador | Dia 0 |
| 2 | Sinal recebido + NF emitida | Fundador | Dia 0–1 |
| 3 | E-mail de boas-vindas enviado | Fundador | Dia 0 |
| 4 | Canal de comunicação configurado | Fundador | Dia 0–1 |
| 5 | Kick-off meeting agendada | Fundador | Dia 1–3 |
| 6 | Acesso ao board concedido | Fundador | Dia 1–2 |
| 7 | Credenciais do cliente recebidos | Cliente | Até kick-off |
| 8 | Kick-off realizada | Ambos | Dia 3–5 |
| 9 | Discovery iniciado | Fundador | Pós kick-off |
| 10 | Repo + CI/CD configurado | Fundador | Dia 3–5 |
| 11 | Cronograma compartilhado | Fundador | Dia 5–7 |
| 12 | Primeira sprint planejada | Fundador | Dia 5–7 |

## Kick-off Meeting (60 min)

| Bloco | Duração | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Abertura | 5 min | Apresentações e expectativas |
| Revisão do escopo | 15 min | Confirmar prioridades e MVP |
| Cronograma | 10 min | Sprints e marcos |
| Comunicação | 5 min | Canais e frequência |
| Acessos | 10 min | Credenciais e materiais |
| Discovery inicial | 10 min | Começar requisitos |
| Próximos passos | 5 min | Pendências e agenda |

## Expectativas com o Cliente

- Designar ponto focal com autonomia para decisões.

- Responder em até 48h para não travar cronograma.

- Participar das reviews semanais.

- Feedback específico e construtivo.

- Entender que mudanças de escopo impactam prazo e custo.

# 2. Comunicação

| Canal | Uso | Tempo de Resposta |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business | Dúvidas rápidas | Até 4h (horário comercial) |
| E-mail | Decisões formais | Até 24h |
| Notion / Board | Status do projeto | Sempre atualizado |
| Google Meet | Reviews e demos | Agendado |
| Loom | Updates assíncronos | Semanal |

## Update Semanal — Template

- O que foi entregue nesta sprint.

- Link para staging / demo.

- Bloqueios que dependem do cliente.

- Planejado para próxima sprint.

- Status geral (dentro do prazo / atenção / atrasado).

## Change Requests

- Confirmar que é mudança de escopo (não bug).

- Documentar por escrito.

- Estimar impacto em prazo e custo.

- Enviar mini-proposta para aprovação.

- Só iniciar após aprovação formal.

# 3. Onboarding de Projetos SaaS

## Framework de Validação

| Etapa | Ação | Duração | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipótese | Documentar problema, público, solução | 1 dia | Hipótese clara |
| Pesquisa | Concorrentes, mercado, diferencial | 2–3 dias | Mercado viável |
| Landing page | Página com CTA (waitlist) | 1–2 dias | Página no ar |
| Tráfego | Ads, comunidades, redes | 1–2 semanas | 100+ visitantes |
| Tração | Medir conversão | Após tráfego | Conversão > 3–5% |
| Go/No-Go | Decidir com base nos dados | 1 dia | Dados sustentam |

## MVP

- Máximo 3 funcionalidades core.

- Prazo máximo 4–6 semanas.

- Métricas de sucesso definidas.

- Feedback loop planejado.

- Critério de pivotagem definido.

# 4. Onboarding de Colaboradores

## Semana 1

| Dia | Atividade | Resp. |
| --- | --- | --- |
| Dia 1 | Boas-vindas, visão da empresa, valores | Fundador |
| Dia 1 | Configurar acessos: GitHub, Slack, Notion | Fundador |
| Dia 1 | Tour pelas ferramentas e repos | Fundador |
| Dia 2 | Apresentar projetos e contexto | Fundador |
| Dia 2 | Padrões de código, branches, CI/CD | Fundador |
| Dia 3–4 | Primeira tarefa simples | Novo membro |
| Dia 4–5 | Code review + feedback | Fundador |
| Dia 5 | Check-in: como está, dúvidas, ajustes | Fundador |

## Metas do Primeiro Mês

- Semana 1: Entender contexto, entregar tarefa pequena.

- Semana 2: Features independentes com supervisão mínima.

- Semana 3: Participar de review com cliente.

- Semana 4: Operar com autonomia no backlog.

# 5. Templates a Criar

| Template | Formato | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Proposta Comercial | PDF | Alta |
| Contrato Padrão | PDF (assinatura digital) | Alta |
| Documento de Discovery | Notion | Alta |
| E-mail de Boas-Vindas | Template de e-mail | Média |
| Update Semanal | Template de e-mail | Média |
| Change Request | Notion | Média |
| Checklist de Deploy | Markdown | Média |